***WYDZIAŁ ROZOWJU***

***GOSPODARCZEGO***

Materiały na Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

Temat: ***Ocena inwestycyjna w Gminie Rogoźno***

***Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi).***

Zakończono prace związane z rozbudową placu zabaw w miejscowości Studzieniec. Wykonano prace związane z montażem elementów: montaż ogrodzenia panelowego wraz   
z furtką o dł. 50mb, montaż wiaty o wym. Szer.420cm, dł. 820cm, wys. 330cm, dach jednospadowy kryty gontem wraz z 1 kpl. ławo stołu. Montaż - 1 szt, bujaka, montaż karuzeli - 1 szt, montaż karuzeli tarczowej – 1 szt, montaż huśtawki bocianie gniazdo – szt. 1, montaż stolika do gry chińczyko – szachy – 1 szt, montaż siłowni zewnętrznej typu moty – szt. 1, montaż siłowni zewnętrznej typu pociąg – szt. 1, montaż tablicy regulaminowej – szt. 1, montaż ławek – szt. 2.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 46.000,00 zł, w ramach XII edycji konkursu **,,Pięknieje wielkopolska wieś”.** Łączna wartość zadania 87.010,20 zł.

**Wykonawca:**

**NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski**

**Kawęczyn 1**

**87-123 Dobrzejowice**

 

** **

***Przebudowa chodnika ulica Mała Poznańska.***

Zakres prac obejmuje rozebranie nawierzchni istniejących chodników i zjazdów z płytek chodnikowych w ilości 306m2, wykonanie krawężników betonowych wraz z ławą 123mb, roboty ziemne 306m2, wykonanie ławy pod krawężniki – 6m3, krawężniki najazdowe 123mb, obrzeża betonowe 15m, chodniki i zjazdy z kostki betonowej 306m2, otworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego przy krawędzi jezdni 24m2. Regulacja studzienek teletechnicznych   
z wymianą pokryw na nowe 3szt.

**Wykonawca:**

**Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe**

**Szymon Włodarczyk**

**Cieśle, ul. Potulicka 10/5**

**64-610 Rogoźno**

Realizacja w trakcie. **Koszt zadania 76.353,86 zł**

 

***Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Polski******Ład.***

**Wniosek został złożony na kwotę 4.750.000,00 zł. Po przetargu kotwa dofinansowania wynosiła 3.869.138,57zł wkład własny 19.428,35zł.**

Przedmiot zamówienia jest wykonanie:

* 1. przebudowy ulicy Jana Kochanowskiego w Rogoźnie oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku od al. Marsz. Józefa Piłsudskiego do ul. Bolesława Prusa.

Zakres inwestycji obejmuje:

- odcinek A – ul. Kochanowskiego (droga gminna) o długości około 445 m,

- odcinek B – ul. Mickiewicza (droga gminna) o długości około 170 m.

* 1. kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku od al. Marsz. Józefa Piłsudskiego do ul. Bolesława Prusa.

Zakres inwestycji obejmuje:

- zdemontowanie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami,

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.

* 1. przebudowy rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego i Mickiewicza.

**Wykonawca:**

**Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe**

**Szymon Włodarczyk**

**Cieśle**

**ul. Potulicka 10/5**

**64-610 Rogoźno**

**Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg**

**Mateusz Włodarczyk**

**ul. Paderewskiego 23/4**

**64-610 Rogoźno**

**Koszt zadania: 3 888 566,92**

** **

***Dokumentacja budowy/przebudowy na terenie Gminy Rogoźno:***

PFU - ul. Południowa w Rogoźnie koszt 27.429,00 zł,

Dokumentacja:

Międzylesie 39.606,00zł oraz opracowanie projektu na wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia – 50.676,00zł

Boguniewo 32.226,00 zł

Józefinowo 19.803,00 zł

PFU Jaracz 22.755,00 zł

Ruda 14.514,00zł

Dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu po otrzymaniu dofinansowania   
z Programu Polski Ład:

1. **ul. Południowa**

przewidywana wartość inwestycji 2.880.00,00zł,

kwota wnioskowana 2.736.000,00 zł

wkład własny 144.000,00 zł

Celem zadania będzie budowa ul. Południowej na odcinku 626,00m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 5,5m. Po chodniku zaplanowano ruch pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

1. Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka, i Pruśce przewidywana wartość inwestycji 5.430.000,00 zł,

kwota wnioskowana 5.150.000,00 zł

wkład własny 280.000,00 zł

**Droga w Międzylesiu** – długość drogi projektowanej wynosi 910m. Projekt branży drogowej obejmuje:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie obramowań (wykonanie koryta)

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 120m2

- nawierzchnia jezdni z betonowej brukowej typu EKO 4005m2

- nawierzchnia zjazdów 152m2.

**Droga w Boguniewie -** projektowa droga wynosi 402,72m.

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2156m2,

- nawierzchnia zjazdów 203m2

- odwodnienie w postaci drenażu przykrytego płytami ażurowymi 537m2

**Droga w Józfinowie –** długość drogi projektowanej wynosi 172,55m.

Zakres obejmuje:

- nawierzchnia z jezdni z betonowej kostki brukowej 130m2,

**-** nawierzchnia z jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO 765m2

- utwardzenie pod wiatę 43m2

- nawierzchnia dojść do posesji 12m2,

- nawierzchnia zjazdów indywidulanych 86m2

- nawierzchnia zjazdów publicznych 44m2

- kanał technologiczny 2 x SRS110 167mb

- studzenie rewizyjne SKR-1 8 szt.

**Doga w Jaraczu**

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej - 63m2

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu ECO 626m2,

- regulacja pionowa studni wodociągowej 4 szt.

**Droga Garbatka –** inwestycja obejmuje budowę nawierzchni drogowej na odcinku 660m – zakres obejmuje II etap od km 0+970 do km 1+630

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3300m2

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego 191m2

- nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej 192m2

- pobocze z kruszywa

**Droga Pruśce –** etap IIdroga o długości ok. 0,250km

- nawierzchnia z betonu asfaltowego 1078m2

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego 61m2

1. Budowa kanalizacji Parkowo – Józefinowo – Grabatka z modernizacją instalacji osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie oraz przebudowa drogi   
   w miejscowości Ruda

wartość inwestycji 5.400.000,00 zł,

kwota wnioskowana 5.000.000,00 zł

wkład własny 400.000,00 zł

Dokumentacja na ukończeniu. Wydział planuje jeszcze w tym, roku do przystąpienia przetargu.

***Dokumentacja przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno:***

Dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu po otrzymaniu dofinansowania   
z Programu Polski Ład:

1. Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce

wartość inwestycji 1.900.000,00 zł,

kwota wnioskowana 1.805.000,00 zł

wkład własny 95.000,00 zł

***Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr. ew. 1512/18***

Zadanie obejmowało budowę zatok parkingowych na drodze gminnej na ulicy Kościuszki   
w Rogoźnie. Wykonano zatoki parkingowe z miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle do jezdni. W ramach zadania zostało wykonanych 37 miejsc z kostki brukowej   
o szerokości 5,0m. Jezdnia została obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 obniżonym.

**Wykonawca:**

**Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe**

**Szymon Włodarczyk**

**Cieśle**

**ul. Potulicka 10/5**

**64-610 Rogoźno**

**Koszt zadania: 89.691,70 zł.**

** **

***Montaż progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na ul. Seminarialnej***

Zlecenie zostało zlecone firmie **,,BIMEX” ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno** na kwotę10.0000,00 zł. celem realizacji.

***Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle Gmina Rogoźno***

Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej (ul. Potulicka) w miejscowości Rogoźno   
i Cieśle. Zakres inwestycji obejmował remont drogi na odcinku 1,8 km. Zakres robót budowlanych obejmował remont drogi w zakresie: wykonania nakładki z betonu asfaltowego poprzedzone frezowaniem profilującym, ścinka poboczy, regulacja szerokości istniejącej jezdni (odtworzenie krawędzi i poszerzenie do szerokości jezdni 5,0 m), odtworzenie na fragmentach całej konstrukcji nawierzchni (w miejscu występowania nawierzchni   
z betonowej kostki brukowej), remont nawierzchni zjazdów bitumicznych, przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej.

Zadanie realizowane z zadania o dofinansowanie **,,Remont drogi w miejscowości Cieśle, Gmina Rogoźno”** realizowanego ze środków ***Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg***

**Dofinansowanie: 707.919,82zł**

**Wkład własny: 471.946,55zł**

**Łączny koszt inwestycji: 1.179.866,37zł**

**Przedsiębiorstwo Budowalno – Drogowe**

**Szymon Włodarczyk**

**Cieśle**

**ul. Potulicka 10/5**

**64-610 Rogoźno**

**Koszt zadania: 89.691,70 zł.**

 

***Wykonanie obiektu małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach***

Zadanie obejmowało wykonanie:

***Roboty budowlane:***

- Podsypka pisakowa z zagęszczeniem ręcznym

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 348,7 m2

- Ława pod krawężniki betonowa zwykła

- Krawężniki betonowe

- Ława po obrzeża betonowa zwykła

- Obrzeża betonowe

Zestaw zabawowy – szt. 1:

Zestaw zawiera: dwie wieże z zadaszeniem, jeden ślizg 2 szt., gry liczydło i kółko krzyżyk, belkę balansującą, pomost linowy, rurę strażacką.

Huśtawka podwójna szt. 1:

Bujak np. typu motor szt. 1:

Bujak np. typu żyrafa szt. 1:

Ławka metalowa z oparciem szt. 2:

Kosz do segregacji potrójny edukacyjny szt. 1:

***Nawierzchnia bezpieczna:***

Łączna powierzchnia 128 m2.

***Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota pomocy 46.613,00 zł.***

**Wykonawca:**

**SIMBA Group Sp. z o. o**

**ul. Zimna 15**

**20 -204 Lublin**

**Łączna kwota: 159.844,04 zł**



***Wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Słomowo***

Zadanie obejmowało wykonanie progu zwalniającego poduszkowego wraz z ustawieniem oznakowania pionowego oznakowania pionowego oraz projektem organizacji ruchu.

***Wykonawca:***

**VIA-LUK**

**Łukasz Wiśniewski**

**ul. Wojska Polskiego 49a**

**64-610 Rogoźno**

**Łączna kwota: 10.000,00 zł**

****

***Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RIFL***

***Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych***

1. Wykonanie instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanych budynków Szkoły Podstawowej i. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie instalacji gazowej.

Zakres zadania obejmuje:

- wymianę instalacji c.o. w budynku szkoły,

- wykonanie instalacji gazowej dla zasilania kotła w budynku szkoły.

Kotłownia szkoły

Kocioł dla szkoły zamontowany będzie na zewnętrznej ścianie budynku w szafie gazowej.

**Wykonawca:**

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Maciej Kasperkiewicz

ul. Cmentarna 2

87-300 Brodnica

**Łączna kwota: 538.564,21 zł**

1. Zakup szafek w ilości 25szt. 10 drzwiowa

**Wykonawca:**

LOCOBOX Sp. zo. o

ul. 3 Maja 22/2C

40-096 Katowice

**Łączna kwota: 46.305,81 zł**

1. Wykonanie instalacji elektrycznej

**Wykonawca:**

Kamil Wojtecki

Za Jeziorem 84

64-610 Rogoźno

**Łączna kwota: 109.470,00 zł**

1. Wykonanie remontu pomieszczenia szatni i sali nr 6

**Wykonawca:**

Spółdzielnia Socjalna OPUS

ul. Kościuszki 41

64-610 Rogoźno

**Łączna kwota: 24.292,50 zł**

1. **Wykonanie toalet w budynku szkoły na parterze dla dziewcząt i chłopców.**

Podłączenie nowej kanalizacji o średnicy 100 do misek

Podłączenie umywalek średnica 50 do kanalizacji

Doprowadzenie nowych ujęć wody do WC, misek ustępowych i umywalek 2 komponentów,

Ułożenie glazury ściennej 25,54m2

Ułożenie glazury podłogowej gres 9,20m2

Częściowe skucie posadzek

Zamurowanie włazu w posadzce

Montaż ścianek łazienkowych i drzwiowych

Biały montaż misek WC i umywalek 2 komplety

**Wykonawca:**

Spółdzielnia Socjalna OPUS

ul. Kościuszki 41

**Łączna kwota: 53.243,00 zł**

***Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.***

Zakres obejmował poprawę stanu sanitarno – technicznego sali gimnastycznej poprzez malowanie sufitu 389m2, malowanie ścian farbą olejną 308m2, szlifowanie parkietu i lakierowanie 280m2**.**

**Wykonawca:**

Spółdzielnia Socjalna OPUS

ul. Kościuszki 41

**Łączna kwota: 60.000,00 zł**

**** 

***Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno***

Doświetlenie przejść dla pieszych:

ul. Wojska Polskiego 8 przy RCK

ul. Wielka Poznańska (przy LO)

Realizacja do końca roku.

**Wykonawca:**

ENEA Oświetlenie Sp. zo. o

Oddział Poznań

Rejon w Pile

***Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem***

Wykonanie placu zabaw w Owieczkach, którego w skald wchodzi:

Zestaw zabawowy MALTA

Huśtawka wahadłowa 2 osobowa – siedzisko dla mniejszych dzieci i płaskie

Huśtawka wagowa ważka

Bujak jednoosobowy (piesek i miś)

Tablica regulaminowa

Karuzela krzyżowa fafik

Huśtawka typu gniazdo

2 ławki betonowe z oparciem

1 kosz na śmieci

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
| **Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. K** |
| **ul. Farbiarska 28**  **62-050 Mosina** |

**Koszt: 48 954,00 zł brutto**

Wykonanie kompletnego ogrodzenia panelowego wraz z furtą o dł. 72mb w m. Owieczki – przy świetlicy”.

**Wykonawca:**

**CIS**

***ul. Kościuszki 41***

***64-610 Rogoźno***

**Koszt: 10 800,00 zł brutto**