Załącznik nr 1 do Uchwały Nr…………..

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia ……………..

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023**

**„AQUABELLIS” Sp. z o.o.**

**ul. Lipowa 55**

**64-610 Rogoźno**

Rogoźno, dnia …………………..

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023**

**„AQUABELLIS” Sp. z o.o.**

**ul. Lipowa 55**

**64-610 Rogoźno**

1. **Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych**

W latach objętych niniejszym planem przedsiębiorstwo „AQUABELLIS” Sp. z o.o. będzie prowadziło na terenie miasta i gminy Rogoźno ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także przyjmowanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

1. **Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planowany harmonogram** | | | | | |
| ***Lp.*** | ***Nazwa zadania*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| 1 | Modernizacja SUW Rogoźno | x | x | x |  |
| 2 | Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych | x | x | x | x |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno w ulicach: Szeroka, Południowa, Boczna, Skrajna, Łamana, Wschodnia - II etap |  |  |  | x |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej od SUW Rogoźno do miasta (drugie zasilanie) - projekt |  | x |  | x |
| 5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią podciśnieniową w miejscowości Rogoźno ul. Paderewskiego |  | x |  |  |
| 6 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Romana Orlika, Twardeckiego, Miśko, Sobolewskiego - etap I | x |  |  |  |
| 7 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Rogoźno w ulicach: Orzeszkowej, Romana Orlika - etap II | x |  |  |  |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Kasztelańska | x | x |  |  |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Hetmańska, ul. Topolowa | x | x |  |  |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Strzelecka |  | x |  |  |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno ul. Seminarialna w dz. 1469/12, 1470, 1466/2, 2428/1, 2428/2, 2428/3 | x |  |  |  |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno ul. Południowa - projekt |  |  |  | x |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno w dz. 27/19 (przejście pod torami kolejowymi) |  |  | x |  |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno ul. Towarowa, ul. Łąkowa | x |  |  |  |
| 15 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Średnia | x | x |  |  |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Kolejowa |  |  |  | x |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno w rejonie ul. Międzyleskiej w dz. 2187/7, 2177/1 |  |  |  | x |
| 18 | Budowa wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno ul. Kwarcowa, ul. Diamentowa |  |  | x | x |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno ul. Dworcowa |  |  | x | x |
| 20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno ul. Kościuszki |  |  | x |  |
| 21 | Budowa sieci wodociągowej Jaracz – Parkowo (łącznik sieci SUW Słomowo – SUW Rogoźno) | x | x |  |  |
| 22 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie - I etap | x |  |  |  |
| 23 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie - II etap |  |  | x | x |
| 24 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie w dz. 196/11 | x |  |  |  |
| 25 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie w dz. 10183/2 |  | x |  |  |
| 26 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziewcza Struga | x |  |  |  |
| 27 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka | x |  |  |  |
| 28 | Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jaracz do Piłka Młyn | x |  |  |  |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec w dz. 378/4 | x |  |  |  |
| 30 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nienawiszcz w dz. 180 |  | x |  |  |
| 31 | Budowa sieci kanalizacji tłocznej Parkowo - Józefinowo- Garbatka - projekt |  |  |  | x |
| 32 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Cieśle - Rogoźno |  |  | x | x |

1. **Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków**

W celu racjonalizacji zużycia wody planowane jest wprowadzanie nowoczesnych systemów jej poboru i uzdatniania. Nowoczesne technologie zagwarantują zmniejszenie zużycia wód do celów technologicznych przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Planowana jest również stopniowa wymiana wodomierzy dotychczas stosowanych na wodomierze o większej dokładności pomiarowej z możliwością zdalnego odczytu. W celu racjonalizacji wprowadzania ścieków planowane są budowy oraz przebudowy urządzeń kanalizacyjnych gwarantujące wyeliminowanie zagrożeń związanych w oddziaływaniem na środowisko.

1. **Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planowane nakłady [zł bez podatku VAT]** | | | | | |
| ***Lp.*** | ***Nazwa zadania*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| 1 | Modernizacja SUW Rogoźno | 90 000,00 | 6 500 000,00 | 10 000 000,00 |  |
| 2 | Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych | 20 960,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno w ulicach: Szeroka, Południowa, Boczna, Skrajna, Łamana, Wschodnia - II etap |  |  |  | 10 000,00 |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej od SUW Rogoźno do miasta (drugie zasilanie) - projekt |  | 5 000,00 |  | 10 000,00 |
| 5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią podciśnieniową w miejscowości Rogoźno ul. Paderewskiego |  | 30 000,00 |  |  |
| 6 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno w ulicach: Prusa, Szarych Szeregów, Romana Orlika, Twardeckiego, Miśko, Sobolewskiego - etap I | 357 000,00 |  |  |  |
| 7 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Rogoźno w ulicach: Orzeszkowej, Romana Orlika - etap II | 100 000,00 |  |  |  |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Kasztelańska | 20 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Hetmańska, ul. Topolowa | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Strzelecka |  | 145 000,00 |  |  |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno ul. Seminarialna w dz. 1469/12, 1470, 1466/2, 2428/1, 2428/2, 2428/3 | 56 000,00 |  |  |  |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno ul. Południowa - projekt |  |  |  | 40 000,00 |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno w dz. 27/19 (przejście pod torami kolejowymi) |  |  | 10 000,00 |  |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno ul. Towarowa, ul. Łąkowa | 42 000,00 |  |  |  |
| 15 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Średnia | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogoźno ul. Kolejowa |  |  |  | 100 000,00 |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno w rejonie ul. Międzyleskiej w dz. 2187/7, 2177/1 |  |  |  | 50 000,00 |
| 18 | Budowa wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno ul. Kwarcowa, ul. Diamentowa |  |  | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno ul. Dworcowa |  |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoźno ul. Kościuszki |  |  | 50 000,00 |  |
| 21 | Budowa sieci wodociągowej Jaracz – Parkowo (łącznik sieci SUW Słomowo – SUW Rogoźno) | 5 000,00 | 45 000,00 |  |  |
| 22 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie - I etap | 20 000,00 |  |  |  |
| 23 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie - II etap |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 24 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie w dz. 196/11 | 10 000,00 |  |  |  |
| 25 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie w dz. 10183/2 |  | 35 000,00 |  |  |
| 26 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziewcza Struga | 25 000,00 |  |  |  |
| 27 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka | 30 000,00 |  |  |  |
| 28 | Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jaracz do Piłka Młyn | 170 000,00 |  |  |  |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec w dz. 378/4 | 20 000,00 |  |  |  |
| 30 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nienawiszcz w dz. 180 |  | 65 000,00 |  |  |
| 31 | Budowa sieci kanalizacji tłocznej Parkowo - Józefinowo- Garbatka - projekt |  |  |  | 20 000,00 |
| 32 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Cieśle - Rogoźno |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **RAZEM** | | **1 045 960,00** | **6 985 000,00** | **10 190 000,00** | **460 000,00** |

1. **Sposoby finansowania planowanych inwestycji**

Planowanie inwestycje finansowane będą ze środków własnych „AQUABELLIS” Sp. z o.o. oraz ze środków zewnętrznych, w tym: fundusze europejskie, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.